## Slide 1: Presenta: Mtra. Patricia Delgadillo Gómez Asignatura: Seminario de Sistemas de Información Grupo: LIA 7mo semestre Licenciatura: Informática Administrativa. Fecha: Agosto 2017 b.

## Slide 2: Presentación
Los sistemas e información juegan un papel muy importante en la vida de las organizaciones actuales, ya que la información es la base del conocimiento, el cual permite a las empresas ser más competitivas, es por eso que se imparte esta materia en la cual el alumno aplicará conocimientos previos para resolver problemáticas reales en las empresas.

## Slide 3: Secuencia Didáctica

## Slide 4: Unidad I
Administración de proyectos Informáticos

## Slide 5: Objetivo de la unidad I
El alumno conocerá los pasos para la administración de proyectos informáticos dentro de una organización.

## Slide 6: ETAPAS DE UN PROYECTO
Fase de planificación. Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal y costo. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca son bien recibidas.
Fase de ejecución. Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la obra de que se trate. Responde, ante todo, a las características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra en cuestión. Cada tipo de proyecto responde en este punto a su tecnología propia, que es generalmente bien conocida por los técnicos en la materia.

## Slide 7
Fase de entrega o puesta en marcha. Como ya se ha dicho, todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento aprobadas. Esta fase es también muy importante no sólo por representar la culminación de la operación sino por las dificultades que suele presentar en la práctica, alargándose excesivamente y provocando retrasos y costos imprevistos.

## Slide 8: Ciclo de vida del proyecto
Es el conjunto de fases en las que se organiza un proyecto desde su inicio (análisis) hasta su cierre (programa operativo).

## Slide 9
Organizaciones pequeñas ( nacen de las conversaciones)
Organizaciones grandes es ( formal, la comunicación es por escrito)

## Slide 10: Objetivos de los proyectos
Definir las actividades.
Lograr congruencia entre la multitud actividades a desarrollar.
Proporcionar puntos de control y revisión administrativas de las decisiones de continuar o no el proyecto.

## Slide 11: Ciclo de vida clásico o convencional
Fuerte tendencia a la implantación ascendente del sistema y la insistencia en la programación lineal y secuencial de una fase a la siguiente.
Ignora el uso de análisis y la programación estructurada.

## Slide 13: Ciclo de vida cascada
Se realizan pruebas modulares, subsistema y finalmente pruebas del mismo, ej. Industria manufacturera (montaje automóviles en línea siempre y cuando el prototipo es libre de fallas).

## Slide 15: Ciclo de vida se-miestructurado
La secuencia ascendente de codificación, la prueba de módulos y prueba del sistema se reemplaza por una implementación de arriba hacia abajo, que es un enfoque en el cual los módulos de alto nivel se codifican y prueban primero, seguidos por los más detallados de bajo nivel.

## Slide 17: Ciclo de vida Estructurado
Consta de 9 actividades ( encuesta, análisis de sistema, diseño, implantación, generación de pruebas de aceptación, garantía de calidad, descripción del procedimiento, conversión de base de datos, instalación).
Consta de 3 terminadores (usuarios, administradores, personal de operaciones).

## Slide 19: actividades
Actividad 1: La encuesta
Esta actividad también se conoce como el estudio de factibilidad o como el estudio inicial de negocios. Empieza cuando el usuario solicita que una o más partes de su sistema se automaticen.
Los principales objetivos de la encuesta son:
Identificar a los usuarios responsables y crear ""un campo de actividad" inicial del sistema.
Identificar las deficiencias actuales en el ambiente del usuario.
Establecer metas y objetivos para un sistema nuevo.
Determinar si es factible automatizar el sistema y de ser así, sugerir escenarios aceptables.
Preparar el esquema que se usará para guiar el resto del proyecto.

## Slide 20
Actividad 2: El análisis de sistemas
El propósito principal de la actividad de análisis es transformar sus dos entradas - o insumos o factores - principales, las políticas del usuario y el esquema del proyecto, en una especificación estructurada. Esto implica modelar el ambiente del usuario con diagramas de flujo de datos, diagramas de entidad-relación, diagramas de transición de estado, etc.
Al final de la actividad de análisis también se debe preparar un conjunto de presupuestos y cálculos de costo y beneficio más precisos y detallados.

## Slide 21
3: El diseño
La actividad de diseño se dedica a asignar porciones de la especificación (modelo esencial) a procesadores adecuados (máquinas o humanos) y a labores apropiadas (o tareas, particiones, etc.) dentro de cada procesador.
Dentro de cada labor, la actividad de diseño se dedica a la creación de una jerarquía apropiada de módulos de programas y de interfaces entre ellos para implantar la especificación creada en la actividad 2. Además, se ocupa de la transformación de modelos de datos de entidad-relación en un diseño de base de datos.

## Slide 22
4: Implantación
Esta actividad incluye la codificación y la integración de módulos en un esqueleto progresivamente más complejo del sistema final. Por eso, la actividad 4 incluye tanto programación estructurada como implantación descendente.

## Slide 23
5: Generación de pruebas de aceptación
La especificación estructurada debe contener toda la información necesaria para definir un sistema que sea aceptable desde el punto de vista del usuario. Por eso, una vez generada la especificación, puede comenzar la actividad de producir un conjunto de casos de prueba de aceptación desde la especificación estructurada.

## Slide 24
6: Garantía de calidad
La garantía de calidad también se conoce como la prueba final o la prueba de aceptación. Esta actividad requiere como entradas los datos de la prueba de aceptación generada en la actividad 5 y el sistema integrado producido en la actividad 4.

## Slide 25
7: Descripción del procedimiento
Esta actividad implica la generación de una descripción formal de las partes del sistema que se harán en forma manual, lo mismo que la descripción de como interactuarán los usuarios con la parte automatizada del nuevo sistema. El resultado de la actividad 7 es un manual para el usuario.

## Slide 26
8: Conversión de bases de datos
En algunos proyectos, la conversión de bases de datos involucraba más trabajo que el desarrollo de programas de computadoras para el nuevo sistema. En otros casos, pudiera no haber existido una base de datos que convertir. En el caso general, esta actividad requiere como entrada las base de datos actual del usuario, al igual que la especificación del diseño producida por medio de la actividad 3.

## Slide 27
9: Instalación
En esta actividad sus entradas son el manual del usuario producido en la actividad 7, la base de datos convertida que se creó con la actividad 8 y el sistema aceptado producido por la actividad 6. En algunos casos la instalación pudiera significar simplemente un cambio de la noche a la mañana al nuevo sistema; en otros casos, la instalación pudiera ser un proceso gradual, en el que un grupo tras otro de usuario van recibiendo manuales y entrenamiento y comenzado a usar el nuevo sistema.

## Slide 28: Ciclo de vida prototipos
Supone que el modelado será opérate, es decir una colección de programas de computadoras que simularan algunas o todas las funciones que el usuario desea.
Las herramientas de software que utilizan son:
1.- diccionario de datos integrados
2.- generador de pantallas
3.- generador de reportes no guiados por procedimientos
4.- lenguaje de programación de cuarta generación
5.- lenguaje de consultas no guiado por procedimientos
6.- Medios poderosos de administración de base de datos.

## Slide 34
El propósito principal es tener una visión global de los ciclos de vida de los proyectos con la finalidad de distinguir si se trata de un clásico, semiestructurado, estructurado o de prototipos.

## Slide 35: Preguntas
¿Cuál es la diferencia de una herramienta, y una metodología?
¿Cuáles son los tres principales propósitos del ciclo de vida de un proyecto?
¿Cuáles son las diferencias entre el ciclo de vida semi-estructurado y estructurado?
¿Quiénes son los 3 tipos de personas que proveen entrada primaria al ciclo de vida del proyecto?

## Slide 36: Calendarización del proyecto
crear una red de tareas de ingeniería de software que permitan tener el trabajo justo a tiempo, esta red debe tener responsabilidades asignadas, asegurarse que dichas tareas se realicen y adaptar la red conforme los riesgo se tornen en realidad.

## Slide 39: Administración de riesgos
Es anticipar los riesgos que podrían afectar la programación del proyecto o la calidad del software a desarrollar y emprender acciones para evitar esos riesgos. Los resultados de este análisis de riesgos se deben documentar a lo largo del plan del proyecto junto con el análisis de consecuencias cuando el riesgo ocurra. Identificar estos y crear planes para minimizar sus efectos en el proyecto se llama administración de riesgos.

## Slide 40: Administración de riesgos

## Slide 41: Conclusiones
El presente material permitió a los estudiantes comprender las etapas de un proyecto informático como desarrollo de un sistema de información durante la etapa de análisis, en la cual ayuda a verificar las necesidades del cliente así como verificar el ciclo de vida de un proyecto y la viabilidad del mismo.

## Slide 42: Referencias bibliográficas
Laudon & Laudon “ Sistemas de información gerencial” administración de la empresa digital.
Cohen&, “Sistemas de información para los negocios”, Ed. Mc Graw Hill
Efraim Turban, Efraim McClean & James Wetherbe. “Tecnologías de información para la administración” CECSA.